МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ УРАЙ"

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации города Урай от 12.02.2014 [N 381](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C3553900AE0A7D118193EDF58EFDD6C0441C013F93F5557A753EAD3e7L3N),

от 07.04.2014 [N 1077](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C3553900AE0A7D118183EDF58EFDD6C0441C013F93F5557A753EAD3e7L3N), от 08.07.2014 [N 2291](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C3553900AE0A7D11B113EDF58EFDD6C0441C013F93F5557A753EAD3e7L3N), от 15.10.2014 [N 3635](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C3553900AE0A7D11B173EDF58EFDD6C0441C013F93F5557A753EAD3e7L3N),

от 26.12.2014 [N 4646](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C3553900AE0A7D11B153EDF58EFDD6C0441C013F93F5557A753EAD3e7L3N), от 02.04.2015 [N 1167](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C3553900AE0ACD114153EDF58EFDD6C0441C013F93F5557A753EAD3e7L3N), от 14.08.2015 [N 2649](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C3553900AE0ADD71C143EDF58EFDD6C0441C013F93F5557A753EAD3e7L3N),

от 06.11.2015 [N 3679](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C3553900AE3A0D51D193EDF58EFDD6C0441C013F93F5557A753EAD3e7L3N), от 28.12.2015 [N 4452](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C3553900AE3A3D518173EDF58EFDD6C0441C013F93F5557A753EAD3e7L3N), от 26.01.2016 [N 130](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C3553900AE3A3D51B133EDF58EFDD6C0441C013F93F5557A753EAD3e7L3N),

от 13.05.2016 [N 1296](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C3553900AE5A4D61F143EDF58EFDD6C0441C013F93F5557A753EAD3e7L3N), от 08.07.2016 [N 1984](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C3553900AE5A4D61F173EDF58EFDD6C0441C013F93F5557A753EAD3e7L3N), от 28.12.2016 [N 4085](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C3553900AE5A1D71F133EDF58EFDD6C0441C013F93F5557A753EAD3e7L3N),

от 29.03.2017 [N 733](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C3553900AE5ADD31D163EDF58EFDD6C0441C013F93F5557A753EAD3e7L3N), от 21.08.2017 [N 2407](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C3553900AE4A2DA1D163EDF58EFDD6C0441C013F93F5557A753EAD3e7LEN))

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай" на 2014 - 2020 годы | | | | |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) <\*> | Постановление администрации города Урай от 30.09.2013 N 3386 "Об утверждении муниципальной программы "Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай" на 2014 - 2020 годы" | | | | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Урай, курирующий направления строительства и градостроительства, землепользования и природопользования | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C3553900AE3A0D51D193EDF58EFDD6C0441C013F93F5557A753EAD2e7L5N) Администрации города Урай от 06.11.2015 N 3679) | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Урай" | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | нет | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1) создание условий для увеличения объемов жилищного строительства;  2) обеспечение населения города коммунальными услугами нормативного качества;  3) обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры;  4) обеспечение экологической безопасности, в части обеспечения жителей города коммунальными услугами. | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1) обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного и социально-культурного строительства;  2) модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий;  3) повышение надежности, качества и эффективности коммунальных услуг;  4) повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами. | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет | | | | |
| Срок реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2014 - 2020 годы | | | | |
| бъемы и источники финансирования программы | Годы | Всего (тыс. руб.) | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (тыс. руб.) | Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  (тыс. руб.) | Бюджет города Урай  (тыс. руб.) |
| 2014 | 28011,9 | 23622,0 | 0,00 | 4389,9 |
| 2015 | 20933,0 | 17614,0 | 1937,3 | 1381,7 |
| 2016 | 27171,5 | 16656,0 | 4358,9 | 6156,6 |
| 2017 | 41348,9 | 15201,1 | 0,0 | 26147,8 |
| 2018 | 20268,1 | 15201,1 | 0,0 | 5067,0 |
| 2019 | 20268,1 | 15201,1 | 0,0 | 5067,0 |
| 2020 | 293259,7 | 3383,0 | 0,0 | 289876,7 |
| Всего | 451261,2 | 106878,3 | 6296,2 | 338086,7 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C3553900AE4A2DA1D163EDF58EFDD6C0441C013F93F5557A753EAD2e7L3N) Администрации города Урай от 21.08.2017 N 2407) | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1) Увеличение площадей земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, на 10,5 га;  2) Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами за счет строительства 19,17 км инженерных сетей;  3) Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет строительства систем: ТП (трансформаторная подстанция); ГРП (газораспределительный пункт), КНС (канализационная насосная станция), МАК (малогабаритная автоматизированная котельная), проездов и стоянок;  4) Обеспечение коммунальными услугами строящегося жилья;  5) Выполнение мероприятий по включению объектов в адресную инвестиционную [программу](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C35539002E4ACDB181A63D550B6D16E034E9F04FE765956A551EEeDL3N) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62A6AC3026AB287C3553900AE0A7D11B173EDF58EFDD6C0441C013F93F5557A753EAD1e7L2N) Администрации города Урай от 15.10.2014 N 3635) | | | | | |