**ОТЧЕТ**

**об итогах реализации инициативного проекта**

**«Безопасность»**

 (далее также «инициативный проект», «проект»)

Инициатор проекта: инициативная группа граждан, проживающих в микрорайоне Солнечный.

Проектом предусмотрено обустроить территорию в районе переулка Узорный микрорайона Солнечный, а именно выполнить работы по ограждению детской спортивной площадки площадью 235,2 м2, тем самым повысить комфортность городской среды, качество жизни населения и обеспечить безопасный отдых детей и подростков.

Инициативный проект реализован в октябре 2022 года в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019-2030 годы, утвержденной постановлением администрации города Урай от 25.09.2018 № 2468 (ответственный исполнитель – муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»).

В ходе реализации проекта выполнены работы по устройству бетонных фундаментов, установке опор и монтажу 3D ограждения с входной калиткой, что способствует безопасной игре в спортивные игры и исключает возможность попадания животных на территорию детской площадки.

Силами инициативной группы выполнены работы по завозу и отсыпке песком. Площадка пользуется большой популярностью, так как микрорайон Солнечный отдален от центра города. Данный проект позволил сплотить не только детей, но и их родителей, обсуждающих вопросы воспитания, благоустройства и здорового образа жизни.

Размер финансирования проекта по факту составил – 650 431,01 рублей, в том числе из средств окружного бюджета – 455 274,26 рублей, за счёт средств местного бюджета – 195 156,75 рублей, в том числе инициативные платежи – 39 177,00 рублей.

Общая стоимость инициативного проекта – 650 431,01 рублей.

Количество благополучателей - 568 человек.

Информация о проекте «Безопасность» (материалы в средствах массовой информации, сети «Интернет»):

<https://vk.com/znamy_uray86?w=wall-112870481_12096>

<https://uray.ru/v-jugre-startoval-vtoroj-regionalnyj-konkurs-iniciativnyh-proektov-aktivnye-urajcy-predstavili-na-golosovanie-10-proektov/>

<https://vk.com/znamy_uray86?w=wall-112870481_12165>

<https://infoflag.ru/2022/04/01/23-303-v-polzu-uraja/>

<https://vk.com/znamy_uray86?w=wall-112870481_12299>

<https://uray.ru/6-urajskih-proektov-iniciativnogo-bjudzhetirovanija-pobediteli-okruzhnogo-konkursa-proekty-aktivnyh-gorozhan-budut-realizovany-v-2022-godu>

<https://infoflag.ru/2022/10/10/iniciativa-v-rukah-gorozhan/>

<https://vk.com/znamy_uray86?w=wall-112870481_12139>

<https://ok.ru/admuray/topic/154933734964200>

<https://vk.com/video-63159149_456240389?list=29260c0cbd5f78b513>

Начальник управления О.А. Лаушкин