Отчёт

об итогах реализации инициативного проекта

««От мечты до реальности один шаг!» Устройство пешеходных тротуаров в городском округе Урай ХМАО – Югры» (далее также «инициативный проект», «проект»)

Инициатор проекта - инициативная группа граждан.

Проектом предусмотрено благоустроить территории в районе улиц Песчаной, Цветочной, Яковлева, Тюменской, Кондинской, Спокойной, выполнить работы по устройству тротуаров для создания комфортных и безопасных условий передвижения жителей в любое время года, повысить уровень внешнего благоустройства, сформировать эстетический образ территорий.

Инициативный проект реализован в октябре 2022 года в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019-2030 годы, утвержденной постановлением администрации города Урай от 25.09.2018 № 2468 (ответственный исполнитель – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»).

В ходе реализации проекта выполнены работы по устройству следующих тротуаров:

- по улице Песчаная до перехода через трубопровод (вдоль улицы Нефтяников) протяжённостью 144,0 м. с покрытием из дорожных плит;

- по улице Цветочная между ГСК «Строитель» и жилым домом 8 по улицеУрусова 8 протяженностью 112,0 м. с покрытием из дорожных плит;

- по улицам Тюменская, Яковлева от улицы Кондинская до улицы Узбекистанская, протяженностью 995,0 м. с покрытием из дорожных плит;

- по левой стороне улицы Спокойная в 1,2-2,5 метрах от проезжей части автодороги г.Урай – п.Половинка, протяженностью 612,0 м. с покрытием из дорожных плит.

 Размер финансирования проекта в 2022 году по факту составил – 6 160 131,17 рублей, в том числе из средств окружного бюджета – 4 347 089,48 рублей, за счёт средств местного бюджета – 1 813 041,69 рублей, в том числе инициативные платежи – 296 560,00 рублей.

Общая стоимость инициативного проекта – 6 160 131,17 рублей.

Количество благополучателей – 801 человек.

Информация о проекте ««От мечты до реальности один шаг!» Устройство пешеходных тротуаров в городском округе Урай ХМАО – Югры» (материалы в средствах массовой информации, сети «Интернет»):

1. <https://vk.com/znamy_uray86?w=wall-112870481_12140>
2. <https://infoflag.ru/2022/04/15/peshkom-iz-chastnogo-sektora/> <https://uray.ru/v-jugre-startoval-vtoroj-regionalnyj-konkurs-iniciativnyh-proektov-aktivnye-urajcy-predstavili-na-golosovanie-10-proektov/>
3. <https://uray.ru/6-urajskih-proektov-iniciativnogo-bjudzhetirovanija-pobediteli-okruzhnogo-konkursa-proekty-aktivnyh-gorozhan-budut-realizovany-v-2022-godu/>
4. <https://holdingtv.tv/news/?n=v-urae-realizovali-shesty-proektov-iniciativnogo-byudghetirovaniya277.html>
5. <https://uray.ru/v-urae-obustroili-trotuar-po-ulice-jakovleva-v-obshhestvennoj-prijomke-rabot-prinjal-uchastie-glava-goroda/>
6. <https://uray.ru/iniciativnye-proekty-urajcev-pomogajut-uluchshit-gorodskuju-infrastrukturu-v-jugo-vostochnom-postroili-trotuar/>
7. <https://vk.com/wall-196014689_1116>
8. <https://vk.com/wall-63159149_27403>
9. <https://vk.com/wall708125443_1260>
10. <https://ok.ru/admuray/topic/154936467553256>
11. <https://ok.ru/timur.zakirzyanov/statuses/155198652429144>
12. <https://vk.com/wall-118001606_10372>
13. <https://infoflag.ru/2022/10/10/iniciativa-v-rukah-gorozhan/>

И.о. директора МКУ «УКС г.Урай» Н.А. Пономаренко