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Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды города Урай»
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муниципальной программы 

Таблица 1
Основные положения

	1. 
	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы города Урай, курирующий направления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, градостроительства, землепользования и природопользования, дорожного хозяйства и транспорта

	2. 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Управление  градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (далее  - МКУ «УГЗиП г. Урай»)

	3. 
	Период реализации муниципальной программы
	2025- 2030 годы

	4. 
	Цели муниципальной программы
	Улучшение качества и повышение комфортности городской среды города Урай

	5. 
	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	-

	6. 
	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	24 374,0  тыс. руб.

	7. 
	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономного округа)
	1. Комфортная и безопасная среда для жизни



2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»
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Таблица 2
Показатели муниципальной программы

	№ п/п 
	Наименование показателя 
	Уровень показателя < 1>
 (НП <*>, ОЭОМСУ <**>, ГП ХМАО - Югры <***> РП в ФП <****>, РП вне НП и ФП<*****>. МП<******> МП г. Урай <*******>)


	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Признак возрастания 
	Базовое значение
	Значение показателя по годам 
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя 
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	значение 
	год 
	2025


	2026 


	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	Цель: Улучшение качества и повышение комфортности городской среды города Урай

	1.
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
	МП г.Урай
<*******>

	ед
	В
	43
	2023
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	-
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» (далее – МКУ «УКС г.Урай»)
	-

	2.
	Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)
	МП г.Урай
<*******>
	ед
	В
	57
	2023
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	-

	МКУ «УКС г.Урай»
	-

	3.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды   
	МП г.Урай
<*******>
	%
	В
	31,6
	2023
	не менее 30 
	не менее 30
	не менее 30
	не менее 30
	не менее 30
	не менее 30
	-
	МКУ «УГЗиП г. Урай»
	-


<1> Указывается уровень соответствия, а также декомпозированного до муниципального образования показателя для муниципальной программы:
<*******>  муниципальная программа города Урай.



Таблица 3 
Структура муниципальной программы

	№ п/п 
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Региональный  проект  «Формирование комфортной городской среды»

	
	Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель/соисполнитель): МКУ «УГЗиП г.Урай»/МКУ «УКС г.Урай»
	Срок реализации: 2022-2030 годы
	

	1.1.
	Повышение комфортности городской среды через благоустройство городских пространств
	Реализация мероприятий по благоустройству территорий города Урай 
 

	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)

	1.2.
	Создание механизмов развития комфортной городской среды

	Привлечение граждан в возрасте от 14 лет в решение вопросов развития городской среды, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, участие муниципального образования во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, информирование граждан о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Урай

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования»

	
	Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель/соисполнитель):  МКУ «УЖКХ г.Урай»/МКУ «УКС г.Урай»
	Срок реализации: 2025-2030 годы
	-

	2.1.
	Повышение качества  благоустройства городских территорий 
	Создание и реновация общественных и дворовых территорий города посредством проведения работ по благоустройству   

	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)



Таблица 4
Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№
	Основные структурные элементы муниципальной программы/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2025 г.
	2026 г. 
	2027 г. 
	2028 г. 
	2029 г
	2030 г
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	8 559,7
	3 199,4
	3 199,4
	3 138,5
	3 138,5
	3 138,5
	24 374,0

	Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Межбюджетные трансферты 
из бюджета автономного округа 
	7 180,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 180,0

	Местный бюджет 
	1 379,7
	3 199,4
	3 199,4
	3 138,5
	3 138,5
	3 138,5
	17 194,0

	Иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования» (всего), в том числе:  
	73,4
	3 199,4
	3 199,4
	3 138,5
	3 138,5
	3 138,5
	15 887,7

	1.1.
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Местный бюджет 
	73,4
	3 199,4
	3 199,4
	3 138,5
	3 138,5
	3 138,5
	15 887,7

	1.4.
	Иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	8 486,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 486,3

	2.1.
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа 
	7 180,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 180,0

	2.3.
	Местный бюджет 
	1 306,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 306,3

	2.4.
	Иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	





Приложение 1 к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской 
среды города Урай» 

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Признак возрастания
	Методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения

	1.
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
	Ед.
	В
	Показатель характеризует количество благоустроенных общественных территорий.
Источник информации: мониторинг, проводимый МКУ «УГЗиП г.Урай» на основании актов приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией (форма КС14), предоставленных МКУ «УКС г.Урай».
Нарастающим итогом.

	2.
	Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)
	Ед. 
	В
	Показатель характеризует количество благоустроенных дворовых территорий.
Источник информации: мониторинг, проводимый МКУ «УГЗиП г.Урай» на основании актов приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией (форма КС14), предоставленных МКУ «УКС г.Урай».
Нарастающим итогом.

	3.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Урай 
	%
	В
	 где

Dгр -  доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Урай;
Чуч - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды.
Источник информации: протокол общественной комиссии по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»;
Чнсл – численность населения в возрасте от 14 лет (включительно), проживающих в городе Урай на 1 января отчетного периода.      
Источник информации: сайт Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru 



Приложение 2 к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской 
среды города Урай» 

Положения, регламентирующие  правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальному бюджету в целях софинансирования муниципальной программы по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды»

1. Адресный перечень дворовых территорий¹, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом предусмотренных объемов финансирования:
Таблица 1
	№
	Адресный перечень дворовых территорий

	1
	Ул.Урусова, дом №22

	2
	Ул.Урусова , дом №5

	3
	Мкр.Лесной, дом №1

	4
	Мкр. Лесной, дом №3

	5
	Ул. Механиков, дом №31

	6
	Ул. Механиков, дом №29

	7
	Мкр. 1Д, дом №20

	8
	Мкр. 1Д, дом №3д

	9
	Мкр. 1Д, дом №14д

	10
	Мкр. 1Д, дом №78

	11
	Мкр. 1Д, дом №77а

	12
	Мкр. 1Д, дом №76

	13
	Мкр. 1Д, дом №58а

	14
	Мкр. 1Д, дом №75

	15
	Мкр. 1Д, дом №58

	16
	Мкр. 1Д, дом №87

	17
	Мкр. 1Г, дом №8г

	18
	Мкр. 1Г, дом №9г

	19
	Мкр. 1Г, дом №18г

	20
	Мкр. 1Г, дом №11г

	21
	Мкр. 1Г, дом №10г

	22
	Мкр. 1Г, дом №13г

	23
	Мкр 1А, дом №6, дом №5а, дом №4а

	24
	Мкр. 2А, дом №16

	25
	Мкр. 2А, дом №19

	26
	Мкр. 2А, дом №7а

	27
	Мкр. 2А, дом №43/1, дом №43/2, дом №43/3

	28
	Мкр. 2А, дом №42/1, дом №42/2, дом №42/3, дом №42/4

	29
	Мкр. 2А, дом №41/1, дом №41/2, дом №41/3

	30
	Мкр. 2А, дом №40/1, дом №40/2, дом №40/3, дом №40/4

	31
	Мкр. Западный, дом №21

	32
	Мкр. Западный, дом №19

	33
	Мкр. Западный, дом №15

	34
	Мкр. Западный, дом №16

	35
	Мкр. Западный, дом №7

	36
	Мкр. Западный, дом №4, дом №5, дом №6

	37
	Мкр. 2, дом №27

	38
	Мкр. 2, дом №27а

	39
	Мкр. 2 дом №35, дом №36, дом №29

	40
	Мкр. 2 дом №40

	41
	Мкр. 2 дом №41

	42
	Мкр. 2 дом №79

	43
	Мкр. 2 дом №42, дом №43

	44
	Мкр. 2 дом №51

	45
	Мкр. 2 дом №69, дом №71, дом №76, дом №67, дом №56

	46
	Мкр.2 дом №88, дом №89, дом №89а, дом №90, дом №96

	47
	Мкр, 2 дом №57, дом №66, дом №65

	48
	Мкр.2 дом №64, дом №104, дом №105

	49
	Мкр.2 дом №101, дом №102, дом №103

	50
	Мкр.1, дом №4

	51
	Мкр.1, дом №7

	52
	Мкр.3, дом №22

	53
	Мкр.3 дом №30

	54
	Мкр.3, дом№ 41

	55
	Мкр.3, дом №34, дом №35, дом №36

	56
	Мкр.3, дом №51, дом №52, дом №53

	57
	Мкр. 3, дом №33, дом №32, дом №37

	58
	Мкр.3, дом №28, дом №29

	59
	Мкр.3, дом №55, дом №56, дом №57

	60
	Мкр.3, дом №54

	61
	Мкр.3 дом №58, дом №59

	62
	Мкр. Аэропорт, дом №25, дом №24

	63
	Мкр. Аэропорт, дом №30

	64
	Ул.Спортивная, дом №5


¹ - очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ;
- количество территорий, подлежащих благоустройству, определяется ежегодно в соответствии с объемами финансирования работ.  

2. Адресный перечень всех общественных территорий², нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы:
Таблица 2
	№
	Адресный перечень общественных территорий

	1
	Пешеходная зона: мкр.3 в районе дома №31, дома №30, дома №46

	2
	Пешеходная зона: мкр. 3 в районе дома №6, дома №7, дома №8

	3
	Пешеходная зона: мкр. 2 в районе дома №89, дома №89а

	4
	Площадь: мкр.2, в районе дома №60

	5
	Пешеходная зона: мкр. 2, в районе дома №42, дома №43, дома №44, дома №45

	6
	Сквер: ул.Узбекистанская, в районе дома №8

	7
	Сквер: ул.Узбекистанская, в районе дома №10

	8
	Площадь: ул.Узбекистанская, в районе дома№1

	9
	Сквер: мкр.2А, в районе дома№44, дома№45/2, дома№46

	10
	Сквер: мкр 1А, в районе дома №76, дома № 80, дома №84

	11
	Сквер: мкр 1Д, в районе дома № 65а

	12
	Сквер: мкр. Южный, в районе ул. Трудовых резервов, ул.Геофизиков, проезда Лесорубов

	13
	Сквер: мкр. Земля Санникова, в районе ул.Югорская

	14
	Пешеходная зона: мкр. 1Г, в районе дома № 28, мкр. 1Д, в районе дома№ 61

	15
	Транспортная зона: мкр. 1Г, районе дома №13г, дома №10г

	16
	Сквер: мкр2, в районе жилых домов N 56, 69

	17
	Набережная реки Конда имени Александра Петрова (2 этап) 

	18
	«Пешеходная зона в микрорайоне 1А (вдоль территории новой школы) 


² - очередность благоустройства определяется в соответствии с результатами рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству;
- количество территорий, подлежащих благоустройству, определяется ежегодно в соответствии с объемами финансирования работ.  

3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству.
Таблица 3
	№
	Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков

	1
	Мкр. 3, кадастровый номер земельного участка 86:14:0101006:430

	2
	Мкр. 2, дом №25а, кадастровый номер земельного участка 86:14:0101004:37 



4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта осуществляются в соответствии с постановлением администрации города Урай от 01.11.2017 №3166 «Об инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования город Урай».
5. Форма участия финансового и (или) трудового граждан при реализации минимального и дополнительного перечней определяется заинтересованными лицами на общем собрании собственников помещений в многоквартирном жилом доме. Решения о форме участия, доле софинансирования работ по минимальному и дополнительному перечням фиксируются в протоколе общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме.
6. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы), обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн.
7. Софинансирование работ по благоустройству по минимальному перечню видов работ в качестве субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществятся при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о мероприятиях по благоустройству дворовой территории и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Доля финансового и (или) трудового участия граждан при реализации минимального перечня определяется заинтересованными лицами на общем собрании собственников помещений в многоквартирном жилом доме, при этом доля такого участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории по минимальному перечню.
8. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок; оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов, устройство велосипедных парковок, оборудование площадок для выгула собак, озеленение дворовых территорий, устройство пешеходных дорожек и ограждений, установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов).
9 . Софинансирование работ по благоустройству по дополнительному перечню работ в качестве субсидии осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о мероприятиях по благоустройству дворовой территории, о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий из федерального бюджета в размере не менее 20%, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере не менее 10% стоимости выполнения таких работ и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
10. Благоустройству не подлежат дворовые и общественные территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом города Урай. 
11. Благоустройству не подлежат дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации города Урай от 30.06.2017 №1876 «О реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
12. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет субсидий, осуществляются в рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай».
13. Предельная дата заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - не позднее 1 апреля года предоставления субсидии.
14. Условия о предельной дате заключения муниципальных контрактов не учитывается в случаях:
1) обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования;
2) проведения повторного конкурса (аукциона) или новой закупки, если конкурс (аукцион) признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
3) заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.
15. Порядок осуществления расходов местного бюджета, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, софинансирование которых осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утверждается постановлением администрации города Урай. 
16. Гарантийный срок на выполнение работ по благоустройству дворовой или общественной территории составляет не менее 3 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
