ПРОЕКТ

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды города Урай»

### ПАСПОРТ

муниципальной программы

### Таблица 1

### Основные положения

|  | Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Урай, курирующий направления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, градостроительства, землепользования и природопользования, дорожного хозяйства и транспорта |
| --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (далее - МКУ «УГЗиП г. Урай») |
|  | Период реализации муниципальной программы | 2025- 2030 годы |
|  | Цели муниципальной программы | Улучшение качества и повышение комфортности городской среды города Урай |
|  | Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
|  | Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 129 698,3 тыс. рублей |
|  | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономного округа) | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» |

Таблица 2

Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя < 1> (НП <*>, ОЭОМСУ <**>, ГП ХМАО - Югры <***> РП в ФП <****>, РП вне НП и ФП<*****>. МП<******> МП г. Урай <*******>) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Признак возрастания | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Цель: Улучшение качества и повышение комфортности городской среды города Урай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | МП г.Урай <*******> | ед | В | 43 | 2023 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» (далее – МКУ «УКС г.Урай») | - |
| (в редакции от 15.08.2025 №1638) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | МП г.Урай <*******> | ед | В | 57 | 2023 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | - | МКУ «УКС г.Урай» | - |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды | МП г.Урай <*******> | % | В | 31,6 | 2023 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | - | МКУ «УГЗиП г. Урай» | - |

<1> Указывается уровень соответствия, а также декомпозированного до муниципального образования показателя для муниципальной программы:

<*******>  муниципальная программа города Урай.

### Таблица 3

### Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель/соисполнитель): МКУ «УГЗиП г.Урай»/МКУ «УКС г.Урай» | Срок реализации: 2025-2030 годы (в редакции от 05.02.2025 №227) |  |
| 1.1. | Повышение комфортности городской среды через благоустройство городских пространств | Реализация мероприятий по благоустройству территорий города Урай | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) |
| 1.2. | Создание механизмов развития комфортной городской среды | Привлечение граждан в возрасте от 14 лет в решение вопросов развития городской среды, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, участие муниципального образования во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, информирование граждан о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Урай |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель/соисполнитель): «МКУ «УГЗиП г.Урай»/МКУ «УЖКХ г.Урай»/МКУ «УКС г.Урай» (в редакции от 22.04.2025 №788) | Срок реализации: 2025-2030 годы | - |
| 2.1. | Повышение качества благоустройства городских территорий | Создание и реновация общественных и дворовых территорий города посредством проведения работ по благоустройству | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) |

### Таблица 4

### Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № | Основные структурные элементы муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  | 67 711,3 | 19 248,6 | 17 632,4 | 18 829,0 | 3 138,5 | 3 138,5 | 129 698,3 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 4 590,3 | 6 414,3 | 6 000,9 | 6 068,2 | 0,0 | 0,0 | 23 073,7 |
| Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа |  | 37 067,6 | 10 032,6 | 9 791,0 | 9 900,7 | 0,0 | 0,0 | 66 791,9 |
| Местный бюджет |  | 26 053,4 | 2 801,7 | 1 840,5 | 2 860,1 | 3 138,5 | 3 138,5 | 39 832,7 |
| Иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», в том числе: | 46 286,6 | 19 162,8 | 17 546,6 | 17 743,2 | 0,0 | 0,0 | 100 739,2 |
| 1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 4 590,3 | 6 414,3 | 6 000,9 | 6 068,2 | 0,0 | 0,0 | 23 073,7 |
| 1.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 37 067,6 | 10 032,6 | 9 791,0 | 9 900,7 | 0,0 | 0,0 | 66 791,9 |
| 1.3. | Местный бюджет | 4 628,7 | 2 715,9 | 1 754,7 | 1 774,3 | 0,0 | 0,0 | 10 873,6 |
| 1.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования» (всего), в том числе: | 21 424,7 | 85,8 | 85,8 | 1 085,8 | 3 138,5 | 3 138,5 | 28 959,1 |
| 2.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Местный бюджет | 21 424,7 | 85,8 | 85,8 | 1 085,8 | 3 138,5 | 3 138,5 | 28 959,1 |
| 2.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |