
ПРОЕКТ

Муниципальная программа 
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории города Урай»
[bookmark: P1006]
ПАСПОРТ
муниципальной программы

Таблица 1

[bookmark: P1011]Основные положения

	1.
	Куратор муниципальной программы 
	Заместитель главы города Урай – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай

	2.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай

	3.
	Период реализации муниципальной программы 
	2025-2030 годы

	4.
	Цели муниципальной программы
	Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории города Урай

	5.
	Направления (подпрограммы) муниципальной программы 
	-

	6.
	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	2 480 289,2 тыс. рублей 

	7.
	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономного округа) 
	1. Комфортная и безопасная среда для жизни;
2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»
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Таблица 2
Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя 
(НП <*>, ОЭОМСУ <**>,
ГП ХМАО - Югры <***>,
РП в ФП <****>,
РП вне НП и ФП<*****>,
МП<******>,
МП г. Урай <*******>)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Признак возрастания (В)/ убывания (У) 
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя 
	Связь с показателями национальных целей 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	
	
	

	Цель 1: Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории города Урай

	1.
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом) 
	МП г. Урай <*******>
	тыс. кв.м.
	В
	4,9
	2023
	10,0

	11,2

	15,1
	20,0
	26,5
	26,5
	-
	Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай
	-

	2.
	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	ОЭОМСУ
<**>
	%
	В
	60,6
	2023
	31,0
	13,0
	23,0
	27,2
	30,6
	38,3
	Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления
	Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай
	-


<**>  показатели для оценки эффективности органов местного самоуправления
<*******> муниципальная программа
																				




Таблица 3

[bookmark: P1146]Структура муниципальной программы
	
	№ п/п
	Задачи структурного элемента 
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»

	
	Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель/соисполнитель): управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай
	Срок реализации: 2024-2030 годы
	

	1.1.
	Улучшение жилищных условий граждан из числа молодых семей
	Обеспечение жильем молодых семей в виде субсидий на приобретение жилья.

	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

	2.
	Комплекс процессных мероприятий:  «Повышение качества жилищных условий граждан, проживающих на территории города Урай»

	
	Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель/соисполнитель): управление по учету и распределению муниципального жилого фонда
	Срок реализации: 2025-2030 годы
	

	2.1
	Создание условий для улучшения жилищных условий, в том числе отдельных категорий граждан

	Приобретение жилых помещений у  застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, для переселения граждан из аварийного фонда.
Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений аварийного фонда.
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности.
Обеспечение  жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность.
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом) 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

	3
	Региональный проект: «Жилье»

	
	Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель/соисполнитель): управление по учету и распределению муниципального жилого фонда
	Срок реализации: 2025-2030 годы
	

	3.1
	Сокращение аварийного жилищного фонда на территории города Урай в соответствии с муниципальной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2025-2028 годы»
	Обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда; переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Урай, признанного с 01.01.2017 до 01.01.2022 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;
поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда;
обеспечение выполнения мероприятий программы в установленные сроки;
непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда.
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом) 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях


	

Таблица 4

[bookmark: P1243]Финансовое обеспечение муниципальной программы
	
	№
	Основные структурные элементы муниципальной программы/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	363 148,9
	561 939,3
	754 888,6
	741 150,6
	29 580,9
	29 580,9
	2 480 289,2

	Межбюджетные трансферты
из федерального бюджета
	3 732,6
	68 439,5
	86 215,0
	925,4
	792,7
	792,7
	160 897,9

	Межбюджетные трансферты
из бюджета автономного округа
	296 798,4
	465 948,5
	593 365,3
	673 024,0
	23 889,9
	23 889,9
	2 076 916,0

	Местный бюджет
	62 617,9
	27 551,3
	75 308,3
	67 201,2
	4 898,3
	4 898,3
	242 475,3

	Иные источники финансирования 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», в том числе:
	27 285,4
	32 574,5
	32 554,5
	32 392,4
	6 739,8
	6 739,8
	138 286,4

	1.1.
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	1 532,6
	1 098,4
	1 079,4
	925,4
	0,0
	0,0
	4 635,8

	1.2.
	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа
	24 388,5
	29 847,4
	29 847,4
	29 847,4
	6 402,8
	6 402, 8
	126 736,3

	1.3.
	Местный бюджет
	1 364,3
	1 628,7
	1 627,7
	1 619,6
	337,0
	337,0
	6 914,3

	1.4.
	Иные источники финансирования 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Комплекс процессных мероприятий:  «Повышение качества жилищных условий граждан, проживающих на территории города Урай», в том числе:
	
227 791,3

	66 302,9
	106 951,2
	99 140,5
	22 841,1
	22 841,1
	545 868,1

	2.1.
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	2 200,0
	2 230,4
	0,0
	0,0
	792,7
	792,7
	6 015,8

	2.2.
	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа
	170 671,8
	61 303,0
	64 039,8
	64 039,8
	17 487,1
	17 487,1
	395 028,6

	2.3
	Местный бюджет
	54 919,5
	2 769,5
	42 911,4
	35 100,7
	4 561,3
	4 561,3
	144 823,7

	2.4
	Иные источники финансирования 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Региональный проект «Жилье», в том числе:
	108 072,2
	463 061,9
	615 382,9
	609 617,7
	0,0
	0,0
	1 796 134,7

	3.1.
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	0,0
	65 110,7
	85 135,6
	0,0
	0,0
	0,0
	150 246,3

	3.2.
	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа
	101 738,1
	374 798,1
	499 478,1
	579 136,8
	0,0
	0,0
	1 555 151,1

	3.3
	Местный бюджет
	6 334,1
	23 153,1
	30 769,2
	30 480,9
	0,0
	0,0
	90 737,3

	3.4
	Иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



