ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта «Цветочная палитра»
 
Инициатор проекта: инициативная группа граждан города Урай.
Проектом предусматривалось выполнение в течение лета 2025 года работ по цветочному оформлению и озеленению территорий города Урай, в их числе территорий, прилегающих к объектам социальной, коммунальной, бытовой, производственной инфраструктуры, придомовой территорий.
Инициативный проект реализован 30 сентября 2025 года в рамках муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай», утвержденной постановлением администрации города Урай от 25.09.2024 №1911 (ответственный исполнитель – муниципальное казенное учреждение  «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»). В рамках проекта в летний период озеленили 14 общественных территорий по предварительно заданной тематике, привлекались жители  и организации к самостоятельному озеленению  используемых ими городских территорий.
Размер финансирования по факту составил 118 983,00 рублей из средств местного бюджета. Указанные средства были использованы на приобретение букетов, дипломов, сувенирной продукции и поощрительных призов. Силами участников проекта на безвозмездной основе были выполнены работы по озеленению и цветочному оформлению закрепленных за ними территорий, их содержанию и обеспечению сохранности.
Общая стоимость инициативного проекта – 118 983,0 рублей.
Количество благополучателей – 41 357 человек.
Результат реализации проекта – выполнены работы озеленению и цветочному оформлению, содержанию и обеспечению сохранности 14 общественных территорий участниками проекта в течение летнего периода.

Информация о проекте (материалы в средствах массовой информации, сети «Интернет»):

1.https://uray.ru/iniciativnyj-proekt-cvetochnaja-palitra/
2.https://uray.ru/v-administraciju-goroda-uraj-vnesen-iniciativnyj-proekt-cvetochnaja-palitra-2/
3.https://uray.ru/informacija-o-rezultatah-rassmotrenija-iniciativnogo-proekta-cvetochnaja-palitra-2/
4.https://vk.com/official_uray?w=wall-63159149_59200
5.https://ok.ru/admuray/topic/157495852563432
6.https://vk.com/official_uray?w=wall-63159149_59739
7.https://ok.ru/admuray/topic/157530673609704
8.https://uray.ru/sostojalsja-vtoroj-jetap-iniciativnogo-proekta-cvetochnaja-palitra/
9.https://vk.com/official_uray?w=wall-63159149_60038
10.https://ok.ru/admuray/topic/157544903048168
11.https://uray.ru/zhjuri-konkursa-cvetochnaja-palitra-podveli-itogi/
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