ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта «Зимняя сказка»
(далее также «инициативный проект», «проект»)

Инициатор проекта: инициативная группа граждан города Урай.
Проект предусматривал выполнение в декабре 2025 года работ по новогоднему, рождественскому оформлению территорий города Урай, в том числе территорий, прилегающих к объектам социальной, коммунальной, бытовой, производственной инфраструктуры, придомовых территорий. Тема оформления территорий - «Конь-огонь».
[bookmark: _GoBack]Инициативный проект реализован 23 декабря 2025 года в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай», утвержденной постановлением администрации города Урай  от 25.09.2024 № 1911 (ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»; соисполнитель - муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования  города Урай).
В рамках проекта планировалось к благоустройству 13 городских территорий, но по различным причинам две организации от участия в проекте отказались, фактически приняли участие 11 территорий. 
Размер финансирования проекта из средств местного бюджета составил 211 700 рублей. Средства направлены: 
- 39 000 рублей на изготовление памятных призов победителям и участникам проекта;
- 172 700 рублей на денежное вознаграждение победителям проекта. 
Силами участников проекта в зимний период на безвозмездной основе, празднично оформлены, закрепленные за ними территории, осуществлено содержание и обеспечена сохранность.
Общая стоимость инициативного проекта –211 700 рублей. 
Количество благополучателей – 41 251 человек.
В результате реализации проекта благоустроены 11 городских территорий, обеспечено их содержание и сохранность участниками проекта в течение зимнего периода.
Информация о проекте (материалы в средствах массовой информации, сети «Интернет»): 
https://vk.com/wall-63159149_61658 
https://infoflag.ru/2025/11/21/zimnjaja-skazka-okutaet-uraj/ 
https://ok.ru/admuray/topic/157659194031080 
https://vk.com/wall-63159149_62633  
https://vk.com/wall-112870481_22710 
https://vk.com/wall-63159149_62769
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